Cronograma de acontecimientos del proyecto

Abril – septiembre de 2026

Este documento organiza cronológicamente los acontecimientos del proyecto tomando como base el Gantt. Además, incorpora las precisiones realizadas sobre el trabajo desarrollado durante mayo y septiembre.

# Abril 2026

19 de abril — Inicio de clase y creación del grupo

Se inicia el trabajo del proyecto y se conforma el grupo encargado de desarrollarlo.

21 de abril — Estado del arte

Se realiza el estado del arte para revisar antecedentes y trabajos relacionados con el tema del proyecto.

21 de abril — Investigación del mercado

Se lleva a cabo una investigación del mercado relacionada con la propuesta del proyecto.

22 de abril — Feedback sobre el tema

Después de recibir las primeras indicaciones y retroalimentación sobre el tema, se comienza a replantear el proyecto y su estrategia de desarrollo.

23 de abril — Desarrollo inicial de la interfaz

Se comienza y termina el desarrollo inicial de la interfaz, realizado por Ángel y Juan.

23 de abril — Llamadas de seguimiento

Se establece la realización de llamadas todos los domingos para dar seguimiento al avance del proyecto.

25 de abril — Creación del repositorio

Se crea el repositorio destinado a organizar y gestionar el código del proyecto.

# Mayo 2026

Mayo — Estudio del mercado de Book Tracker

Durante este mes se estudia el mercado relacionado con Book Tracker para comprender mejor este tipo de aplicaciones y utilizar ese análisis como referencia para replantear y diferenciar la propuesta del proyecto.

Mayo — Estudio de JavaScript, HTML y Flask

Se dedica parte del mes al aprendizaje y estudio de JavaScript, HTML y Flask, tecnologías necesarias para continuar con el desarrollo de la aplicación.

Mayo — Reestructuración de la estrategia

A partir de las primeras indicaciones y observaciones realizadas por la profesora Yaskelly, se reestructura la estrategia del proyecto y se ajusta el enfoque que se había planteado inicialmente.

1 de mayo — Desarrollo de la base de datos

Ender trabaja en el desarrollo de la base de datos del proyecto, actividad registrada en el cronograma original.

# Junio 2026

1 de junio — Etapa 1 del desarrollo

Comienza la primera etapa de desarrollo del mes de junio.

1 de junio — Calendario (Ángel)

Ángel trabaja en el desarrollo del calendario.

1 de junio — Usuario y login (Ender)

Ender trabaja en las funciones relacionadas con el usuario y el inicio de sesión.

1 de junio — Agregar libro (Juan)

Juan desarrolla la funcionalidad para agregar libros.

1 de junio — Calendario: marca del día actual (Ángel)

Ángel trabaja en la función del calendario que permite identificar el día actual.

7 de junio — Etapa 2 del desarrollo

Comienza la segunda etapa del desarrollo.

7 de junio — Interfaz de estadísticas y objetivos (Juan)

Juan desarrolla la interfaz destinada a mostrar estadísticas y objetivos.

7 de junio — Defensa de la auditoría

Se realiza la defensa correspondiente a la auditoría.

7 de junio — Seguimiento (Juan)

Juan trabaja en las funciones de seguimiento del proyecto.

7 de junio — Agregar libros (Ender)

Ender trabaja en la funcionalidad para agregar libros.

7 de junio — Sesión de lectura (Ángel)

Ángel desarrolla la sesión de lectura.

7 de junio — Interfaz de libros (Ángel)

Ángel trabaja en la interfaz relacionada con los libros.

7 de junio — Interfaz de notas (Juan)

Juan desarrolla la interfaz destinada a las notas.

14 de junio — Etapa 3

Comienza la tercera etapa de desarrollo.

14 de junio — Recomendaciones funcionales (Ángel)

Ángel trabaja en las funciones de recomendación.

14 de junio — Botón de objetivos funcional (Juan)

Juan desarrolla el funcionamiento del botón de objetivos.

14 de junio — Categorías funcionales (Ángel)

Ángel trabaja en la funcionalidad de las categorías.

14 de junio — Sesión de libros (Ender)

Ender trabaja en la sesión relacionada con los libros.

20 de junio — Etapa 4

Comienza la cuarta etapa de desarrollo.

20 de junio — Reestructuración del código general y semana de estudio

Se realiza una reestructuración del código general y se trabaja en la función relacionada con la semana de estudio.

20 de junio — Casos de uso

Se elaboran y trabajan los casos de uso del proyecto.

27 de junio — Etapa 5

Comienza la quinta etapa de desarrollo.

27 de junio — Botón de estadísticas funcional, parte 1

Se desarrolla la primera parte del funcionamiento del botón de estadísticas.

27 de junio — Agente IA, parte 1

Se comienza la primera parte del desarrollo del agente de inteligencia artificial.

27 de junio — Botón de notas funcional

Se implementa el funcionamiento del botón de notas.

27 de junio — Encuesta de inicio, parte 1

Se desarrolla la primera parte de la encuesta inicial.

27 de junio — Mostrar descartados, concluidos y audiolibros

Se trabaja en la visualización de libros descartados, concluidos y audiolibros.

27 de junio — Objetivos

Se trabaja en la funcionalidad de objetivos.

27 de junio — Actualización de sesión de lectura e index

Se realizan actualizaciones relacionadas con la sesión de lectura y la página principal/index.

# Julio 2026

8 de julio — Etapa 6

Comienza la sexta etapa de desarrollo.

8 de julio — Agente IA, parte 2

Se continúa el desarrollo del agente de inteligencia artificial.

8 de julio — Encuesta de inicio, detalles finales

Se completan los detalles finales de la encuesta inicial.

8 de julio — Botón de estadísticas, detalles finales

Se completan los detalles finales del botón de estadísticas.

8 de julio — Calendario

Se continúa el desarrollo y funcionamiento del calendario.

8 de julio — Recomendaciones funcionales

Se continúa trabajando en las recomendaciones funcionales.

8 de julio — Agregar libros

Se continúa trabajando en la funcionalidad para agregar libros.

8 de julio — Funcionamiento de sesión de lectura

Se trabaja en el funcionamiento de la sesión de lectura.

8 de julio — Notas funcionales en sesión de lectura

Se incorporan y hacen funcionales las notas dentro de la sesión de lectura.

19 de julio — Etapa 7

Comienza la séptima etapa de desarrollo.

19 de julio — Objetivos funcionales

Se trabaja en el funcionamiento completo de los objetivos.

19 de julio — Calendario, parte 2

Se continúa el desarrollo del calendario mediante una segunda parte de trabajo.

19 de julio — Formulario, detalles finales

Se realizan los detalles finales del formulario.

30 de julio — Etapa 8

Comienza la octava etapa de desarrollo.

30 de julio — Calendario, parte 3

Se continúa el desarrollo del calendario con una tercera parte.

30 de julio — Ordenar funcional

Se desarrolla la función para ordenar los elementos del sistema.

30 de julio — Logros funcionales

Se desarrolla la funcionalidad relacionada con los logros.

30 de julio — Agente IA, detalles finales

Se trabajan los detalles finales del agente de inteligencia artificial.

30 de julio — Notificaciones, parte 1

Se inicia el desarrollo de las notificaciones.

# Agosto 2026

9 de agosto — Etapa 9

Comienza la novena etapa de desarrollo.

9 de agosto — Emociones

Se incorpora el trabajo relacionado con las emociones.

9 de agosto — Recomendador

Se trabaja en el recomendador.

9 de agosto — Calendario, detalles finales

Se realizan los detalles finales del calendario.

9 de agosto — Notificaciones, detalles finales

Se completan los detalles finales de las notificaciones.

9 de agosto — Recuperación de contraseña

Se desarrolla la funcionalidad para recuperar la contraseña.

16 de agosto — Etapa 10

Comienza la décima etapa de desarrollo.

16 de agosto — Impresión TXT en acciones

Se trabaja en la impresión de información en formato TXT desde las acciones del sistema.

16 de agosto — Pruebas

Se realizan pruebas del sistema.

16 de agosto — Solución de posibles problemas

Se trabaja en la identificación y solución de posibles problemas.

16 de agosto — Publicación de hosting

Se trabaja en la publicación del proyecto mediante hosting.

23 de agosto — Etapa 11

Comienza la última etapa indicada en el cronograma.

23 de agosto — Última auditoría

Se realiza la auditoría final del proyecto.

23 de agosto — Entrega y documentación

Se prepara la entrega y la documentación del proyecto.

23 de agosto — Finales

Se registran las actividades finales del proyecto.

# Septiembre 2026

Septiembre — Actualizaciones posteriores a la publicación

Después de subir el proyecto al hosting, durante septiembre se continúan realizando actualizaciones y ajustes al sistema.

Septiembre — Trabajo final en las notificaciones (Juan)

Durante el periodo final del proyecto se continúa trabajando en las notificaciones. Juan estuvo encargado de esta parte hasta el último día de trabajo.

# Nota sobre el periodo final

El Gantt visual se extiende hasta septiembre. Las actividades de septiembre se detallan aquí a partir de la información proporcionada: después de la publicación en hosting se realizaron actualizaciones del proyecto y el trabajo continuó hasta el último día, especialmente en las notificaciones.