# Cierre del Proyecto (Book Wellness)

Grupo 3

Integrantes: Angel Ferrer, Ender Gotopo y Juan Fuenmayor

# 1. Logros Alcanzados

A lo largo del proyecto se completaron las siguientes fases clave de desarrollo y despliegue:

- Planificación e Investigación Inicial: Se realizó el estado del arte y la investigación de mercado desde abril de 2026.

- Diseño e Interfaz: Desarrollo exitoso de las interfaces de usuario (interfaces de estadísticas, objetivos, libros, notas y sesión de lectura).

- Desarrollo Base y Funcionalidades Principales:

  - Construcción y diseño de la base de datos.

  - Módulos funcionales de gestión de usuario/login, seguimiento, gestión de libros, categorización, notas y sistema de objetivos/logros.

  - Implementación de calendario interactivo en múltiples iteraciones (marcado de día actual, detalles finales).

  - Sistema de notificaciones, recomendador de libros y filtros por emociones/categorías.

- Integración de Agente de IA: Desarrollo progresivo en varias etapas del Agente de IA para asistencia y personalización.

- Despliegue y Entrega: Impresión de logs/acciones en archivo TXT, pruebas generales, solución de errores, publicación exitosa en servidor/hosting, auditoría final y entrega de documentación completa.

# 2. Dificultades Encontradas y Soluciones

- Ajustes tras Feedback Inicial:

  - Dificultad: Tras recibir el feedback inicial sobre el tema del proyecto, surgieron observaciones que requerían replantear el enfoque.

  - Solución: Se realizó una reestructuración temprana del alcance para alinear las funcionalidades con requerimientos reales antes de iniciar el código pesado.

- Coordinación del Equipo:

  - Dificultad: Sincronizar el trabajo de desarrollo entre los distintos integrantes (Angel, Juan, Ender) en diferentes módulos.

  - Solución: Se establecieron llamadas continuas de seguimiento todos los domingos y un control riguroso mediante repositorio.

- Complejidad en Módulos Avanzados (Agente IA y Calendario):

  - Dificultad: La integración del Agente de IA y las múltiples funcionalidades del calendario requerieron más iteraciones de las previstas originalmente.

  - Solución: Se dividió el desarrollo en fases escalonadas (Partes 1, 2, 3 y detalles finales) para validar componentes de forma progresiva.

# 3. Mantenimiento y Reestructuraciones

- Reestructuración de Código (Etapa 4): Se dedicó un bloque completo (semana de estudio y reestructuración general del código) para refactorizar la base del proyecto, optimizar la arquitectura e implementar adecuadamente los Casos de Uso.

- Mantenimiento Correctivo y Solución de Problemas (Etapa 10): Previas a la publicación en hosting, se ejecutaron fases intensivas de pruebas e impresión de registros (txt) para detectar y solucionar posibles fallos.

- Mantenimiento Evolutivo: La arquitectura modular basada en etapas permite que futuros módulos (como el recomendador o la encuesta de inicio) reciban soporte y actualizaciones sin comprometer la base de datos o la autenticación del usuario.

# 4. Recomendaciones

- Mantenimiento del Hosting y Servidor: Realizar monitoreo periódico de los servicios donde está alojado el proyecto para garantizar alta disponibilidad y correcto rendimiento de la base de datos.

- Ampliación del Agente de IA: Continuar refinando el agente con modelos más actualizados y un conjunto de datos más amplio basado en la interacción continua del usuario.

- Pruebas de Usabilidad continuas: Mantener abiertas las encuestas de inicio y recopilación de feedback para futuras mejoras iterativas en la interfaz.

# 5. Conclusiones

- El proyecto cumplió satisfactoriamente con el cronograma planificado desde abril hasta agosto de 2026, culminando con la publicación en hosting y la documentación final.

- La metodología de trabajo estructurada en etapas cortas e iterativas facilitó la integración continua de características complejas como la IA, las métricas de lectura y las notificaciones.

- La reestructuración de código efectuada a mitad del desarrollo fue clave para mantener la estabilidad del sistema y asegurar una entrega limpia en la auditoría final.